益阳市2021年工地试验室（现场检测项目)信用评价明细表

| 序号 | 试验室 名称 | 母体机构 名称 | 失信行为代码(JJC20****) | 失信行为 | 信用等级或扣分标准 | 实际扣分（分） | 情况说明 | 采信依据 | 最终扣分（分） | 最终得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南和天工程项目管理有限公司S238安化东坪至渠江公路工地试验室 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 2011 2020 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求；试验检测档案管理不规范。 | 扣3分/类；扣5分/项； | 14 | 桩基施工自检资料不全;毛坪隧道K21+439-K21+445仰拱主筋间距实验数据超允许偏差。外委试验报告资料未及时取回。 | 益阳市交通运输局 关于2021年全市普通国省道及重点水运工程项目上半年综合督查情况的通报（益交发〔2021〕231号） | 14 | 86 |
| 2 | 长沙华南土木工程监理有限公司S238安化东坪至渠江公路工程总监办工地试验室 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | 2011 2020 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求；试验检测档案管理不规范。 | 扣3分/类；扣5分/项； | 14 | 2021年外委报告未取回，试验台账未签字；毛坪隧道K21+459-K21+464洞身锚杆支护质检表锚拔力数据缺失、隧道洞身喷射混凝土支护质检表喷射混凝土强度、气温、水灰比等缺失 | 益阳市交通运输局 关于2021年全市普通国省道及重点水运工程项目上半年综合督查情况的通报（益交发〔2021〕231号） | 14 | 86 |
| 3 | 湖南金君工程科技有限公司S238安化东坪至渠江公路工程监控量测 | 湖南金君工程科技有限公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求； | 扣3分/类； | 3 | 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)， | 月度巡查 | 3 | 97 |
| 4 | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司S236安化县龙塘至江南公路工程工地试验室 | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 | 2009 2011 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的；试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求； | 扣2分/处，单次扣分不超过10分； 扣3分/类； | 5 | 健康村大桥K8+594 3#-1基桩缺少混凝土强度检测结果；工地试验室标养室温度过高。 | 益阳市交通运输局 关于2021年全市普通国省道及重点水运工程项目上半年综合督查情况的通报（益交发〔2021〕231号） | 5 | 95 |
| 5 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司S236安化县龙塘至江南公路工程监理处工地试验室 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求； | 扣3分/类； | 6 | 检查中发现资江大桥3#-1桩基混凝土强度检验频率不足 | 益阳市交通运输局 关于2021年全市普通国省道及重点水运工程项目上半年综合督查情况的通报（益交发〔2021〕231号） | 6 | 94 |
| 6 | 湖南金君工程科技有限公司S236安化县龙塘至江南公路工程交竣工检测 | 湖南金君工程科技有限公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求 | 扣3分/类。 | 3 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章) | 月度巡查 | 3 | 97 |
| 7 | 湖南致力科技工程科技有限公司G207桃江县武谭镇改线工程工地试验室 | 湖南致力科技工程科技有限公司 | 2011 2020 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求；试验检测档案管理不规范。 | 扣3分/类；扣5分/项； | 8 | 部分表格缺少实测数据，塌落度记录表为空表。原材料进场台账未建立； | 益阳市交通运输局 关于2021年全市普通国省道及重点水运工程项目上半年综合督查情况的通报（益交发〔2021〕231号） | 8 | 92 |
| 8 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司G207桃江县武潭镇改线工程A标段监理处工地试验室 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类。 | 6 | 部分试验资料签章不全，K3+303中桥0-a桩基钻、挖孔灌注桩质检表、3#台右幅台帽缺少混凝土强度检验结果。 | 益阳市交通运输局 关于2021年全市普通国省道及重点水运工程项目上半年综合督查情况的通报（益交发〔2021〕231号） | 6 | 94 |
| 9 | 湖南金君工程科技有限公司G207桃江县武潭镇改线工程桩基检测、监控量测 | 湖南金君工程科技有限公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类。 | 3 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章) | 月度巡查 | 3 | 97 |
| 10 | 长沙理工检测咨询有限责任公司G207桃江县武潭镇改线工程交竣工检测 | 长沙理工检测咨询有限责任公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类。 | 3 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章) | 月度巡查 | 3 | 97 |
| 11 | 湖南中南林科大土木工程检测有限公司益阳港清水潭千吨级码头工地实验室 | 湖南中南林科大土木工程检测有限公司 | 2011 | 超试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类。 | 12 | 码头平台第5跨自检资料未见；部分质检资料签字不完善，2021年试验资料不全；部分试验资料签章不全，有涂改，内容填写不全，检验记录只有结论， | 益阳市交通运输局 关于2021年全市普通国省道及重点水运工程项目上半年综合督查情况的通报（益交发〔2021〕231号） | 12 | 88 |
| 12 | 中大检测（湖南）股份有限公司益阳港清水潭千吨级码头项目一期工程竣（交）工质量检测 | 中大检测（湖南）股份有限公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类。 | 3 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章) | 月度巡查 | 3 | 97 |
| 13 | 湖南致力工程科技有限公司安化县阴山排渡改桥新建工程竣（交）工质量检测 | 湖南致力工程科技有限公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类。 | 6 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章) | 月度巡查 | 6 | 94 |
| 14 | 湖南湖大土木建筑工程检测有限公司G5517长益复线高速朱良桥互通-赫山区S221公路（益阳段）竣（交）工质量检测 | 湖南湖大土木建筑工程检测有限公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类。 | 6 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章) | 月度巡查 | 6 | 94 |
| 15 | 湖南中南林科大土木工程检测有限公司G5513长张高速迎风桥互通至G234公路工程竣（交）工质量检测 | 湖南中南林科大土木工程检测有限公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类。 | 3 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章) | 月度巡查 | 3 | 97 |
| 16 | 湖南省通达工程试验检测有限公司湖南省安化县柘溪镇危桥改造项目资江桥工程工地试验室 | 湖南省通达工程试验检测有限公司 | 2009 2011 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的；试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求； | 扣2分/处，单次扣分不超过10分； 扣3分/类； | 11 | 桩基质检表中混凝土强度表格数据缺少，签章不全，有涂改现象；工地试验室标养室温度过高。 | 月度巡查 | 11 | 89 |
| 17 | 湖南长湘工程监理有限公司湖南省安化县柘溪镇危桥改造项目资江桥工程监理处工地试验室 | 湖南长湘工程监理有限公司 | 2010 2011 | 报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的。试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣2分/份，单次扣分不超过10分； 扣3分/类。 | 8 | 抽检资料均无强度记录表，未签字，水泥物理性能试验报告中试验人员与审核为同一人； | 益阳市交通运输局 关于2021年全市普通国省道及重点水运工程项目上半年综合督查情况的通报（益交发〔2021〕 | 8 | 92 |
| 18 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司 S507沅江市茶盘洲镇至黄茅洲大桥南公路工程工地试验室 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类。 | 9 | 钢筋进场无台账；K11+670箱涵浇筑时间施工日志未记录，未见试验资料。K18+580箱涵未见测量、试验资料；部分试验资料签章不全。 | 益阳市交通运输局 关于2021年全市普通国省道及重点水运工程项目上半年综合督查情况的通报（益交发〔2021〕231号） | 9 | 91 |
| 19 | 郴州市路盛工程检测技术服务有限公司S507沅江市茶盘洲镇至黄茅洲大桥南公路工程监理处试验室 | 郴州市路盛工程检测技术服务有限公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类。 | 6 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章) | 月度巡查 | 6 | 94 |
| 20 | 湖南省勘测设计院有限公司S507沅江市茶盘洲镇至黄茅洲大桥南公路工程交竣工检测 | 湖南省勘测设计院有限公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类。 | 3 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章) | 月度巡查 | 3 | 97 |
| 21 | 长沙华南土木工程监理有限公司S511南县东河至茅草街公路改建工程总监办工地试验室 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | 2008 2011 | 未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的；试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣2分/台，单次扣分不超过20分；扣3分/类。 | 5 | 未按规定或合同配备满足要求的仪器设备，试验检测原始记录信息及数据记录不全。 | 月度巡查 | 5 | 95 |
| 22 | 湖南致力工程科技有限公司S511南县东河至茅草街公路改建工程工地试验室 | 湖南致力科技工程科技有限公司 | 2007 2011 | 未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员；试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求； | 扣5分/试验检测师.次、3分/助理试验检测师.次；扣3分/类； | 8 | 试验室主任未注册在母体；原材料进场台账未建立，部分试验资料工地试验室未盖章 | 益阳市交通运输局 关于2021年全市普通国省道及重点水运工程项目上半年综合督查情况的通报（益交发〔2021〕231号） | 8 | 92 |
| 23 | 湖南湖大土木建筑工程检测有限公司S511南县东河至茅草街公路改建工程交竣工检测 | 湖南湖大土木建筑工程检测有限公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类。 | 3 | 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章) | 月度巡查 | 3 | 97 |
| 24 | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 S307南县三仙湖至思乐公路（一期工程）A标工地试验室 | 益阳公路工程试验检测中心有限责任公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求。 | 扣3分/类。 | 6 | 部分检测资料表格内容缺少，签章不全，数据有涂改现象。 | 益阳市交通运输局 关于2021年全市普通国省道及重点水运工程项目上半年综合督查情况的通报（益交发〔2021〕231号） | 6 | 94 |
| 25 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司S307南县三仙湖至思乐公路（一期工程）A标监理处工地试验室 | 益阳市交通建设工程试验检测有限公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求 | 扣3分/类。 | 6 | K2+169涵洞CJ622表中混凝土强度无试验数据。 | 益阳市交通运输局 关于2021年全市普通国省道及重点水运工程项目上半年综合督查情况的通报（益交发〔2021〕231号） | 6 | 94 |
| 26 | 常德市上德工程试验检测有限公司S307南县三仙湖至思乐公路（一期工程）A标交竣工检测 | 常德市上德工程试验检测有限公司 | 2011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求 | 扣3分/类。 | 3 | 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章) | 月度巡查 | 3 | 97 |