2024年度港口和船舶污染物接收转运和

处置工作项目资金部门评价报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年 4 月 25 日

益阳市水运事务中心

2024年度港口和船舶污染物接收转运和

处置工作资金绩效自评报告

为加强财政资金支出管理，提高资金使用效益，根据益阳市财政局《关于开展2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，我中心成立了绩效评价工作组，组织我中心开展专项资金绩效评价工作，形成自评报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据益阳市人民政府办公室关于印发《益阳市港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案》的通知（益政办函〔2018〕61号）精神，财政本年初预算安排我中心港口和船舶污染物接收转运和处置工作资金69.95万元，上年结转29.90万元，为2023年度合同尾款。

（二）资金使用管理情况

1.预算支出组织管理机构

益阳市水运事务中心为副处级全额拨款事业单位，隶属于市交通运输局二级机构，承担市区（资阳、赫山）的水路运输（含水路运输辅助业）行业管理的事务性工作，负责全市水路交通从业人员专业培训、船员适任考试、考核等事务性工作；负责市管航道、航道设施及与通航相关设施的建设、管理和养护工作；负责权限内新造及改造船舶技术图纸的审查工作，承担辖区内船舶的法定检验工作；负责全市水路运输行业安全监管工作；负责水路运输行业节能减排和污染防治工作；协助主管部门拟定全市港口、航道、水运发展规划、相关专项规划和年度计划。

2. 预算资金和项目管理制度建设

我中心制定了《2024年度益阳市资江中心城区段船舶污染物收集上岸处置项目日常管理考核标准》，对船舶污染物接工作实行月调度机制，检查公司巡航记录，完善公司工作记录台账，严防数据造假，督促公司严格按照合同开展回收工作，确保做到应收尽收。

3.资金投向结构合理性

2024年港口和船舶污染物接收转运和处置工作资金主要用于资江中心城区段船舶污染物收集上岸处置。预算内容与项目实际支出需要相符，预算资金匹配，预算资金投向结构合理。

2024年我中心与益阳市如意环保船舶污染特接收有限公司签订资江中心城区段船舶污染物收集上岸处置劳务合同，合同价格69.95万元，上年结转29.90万元，全年实际支出84.60万元，完成率84.73%。按合同付款约定，余款于2025年第一季度支付完。

4.资金拨付及时性

资金拨付及时，不存在资金拨付不及时现象。

（三）绩效目标完成程度

绩效总目标：满足船舶污染物收集点的实际需要并实现有效运转，保障船舶污染物接收、转运、处置、监管联单制度和联合监管制度的正常实施。

阶段性目标：资江中心城区段船舶污染物收集上岸100%被接收。

二、部门评价工作开展情况

1.绩效自评工作小组成立情况

市水运事务中心成立了绩效运行监控工作组，由中心主要负责人任组长，安全科分管领导任副组长，财务科科长为成员，组织对港口和船舶污染物接收转运和处置工作资金监控自评。主要从以下几点进行自评：一是资金预算情况；二是资金拨付情况；三是绩效目标完成情况；四是绩效产出效益情况。根据绩效自评情况，总结经验和不足，并对所存在的问题进行整改。

三、综合评价结论

总体绩效情况：通过第三方公司对资江中心城区段船舶污染物收集上岸处置工作，加强洞庭湖生态环境专项整治船舶污染治理建设，深化水域环境保护，守护一江碧水，起到了积极作用，最终自评得分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

预算决策指标总分15分，得分15分。资金分配方案根据上级政策制定，绩效目标充分反映了资金分配情况，资金投入合规。

（二）预算支出过程情况

### 1、资金管理

资金管理指标总分10分，得分10分，资金执行率100%。

### 2.组织实施

组织实施指标总分5分，得分5分，建立了一系列管理制度，项目管理制度，项目组织实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

（三）预算支出产出情况

产出指标总分40分，得分40分。

1.数量指标

设定指标值：回收生活污水≥400立方米；油污水≥20立方米；船舶垃圾≥15吨。

实际完成值：回收生活污水2532.69立方米；油污水85.77立方米；船舶垃圾40.43吨。总分10分，得分10分。

2.质量指标

设定指标值：项目完工验收合格率达100%。

实际完成值：项目完工验收合格率达100%。总分10分，得分10分。

3.时效指标

设定指标值：船舶污染物转运处置率≥90%。

实际完成值：船舶污染物转运处置率100%。总分10分，得分10分。

4.成本指标

设定指标值：预算项目控制率100%。

实际完成值：预算项目控制率100%。总分10分，得分10分。

（三）预算支出效益情况

效益指标总分20分，得分20分。

1.经济效益指标

设定指标值：水域防污对经济发展的是否有促进作用。

实际完成值：项目完成后对经济发展有促进作用。总分5分，得分5分。

2.社会效益指标

设定指标值：提升“蓝天保卫战”成果。

实际完成值：项目完成后有提升“蓝天保卫战”成果。总分5分，得分5分。

3.生态效益指标

设定指标值：船舶污染物回收实施过程是否满足环境保护要求。

实际完成值：项目完成满足环境保护要求。总分5分，得分5分。

4.可持续影响指标

设定指标值：保障今后一定时期内水域清洁，达到环保要求。

### 实际完成值：预计项目完成后能保障一定时期内水域清洁，达到环保要求。总分5分，得分5分。

### （五）满意度指标

满意度指标10分，得分10分。

设定指标值：公众满意度≥90%。

实际完成值：公众满意度100%

四、存在的问题及改进措施

存在的问题：检查污染物回收公司船舶，发现存在船舶航行信号装置、垃圾储存容器存在破损情况；部分航运公司对船员防污染宣传培训频率较低，船员对水环境保护意识淡薄，存在个别污水直排的现象，且目前现场监管力量有限，难以实现环保监管督查全覆盖。

下一步整改建议：强化源头治理，实现水域环境持续改善。我中心将进一步完善船舶污水垃圾处理，加强对污染物回收公司的监管，现已督促完成设施设备的修复更换，同时将督促落实防污染制度，及时开展污染突发事故应急演练；加强环保宣传，同时加强对航运公司的防污染制度建设与落实情况的检查，加强对船员的防污染知识考查，全面提升水上交通领域从业人员污染防范意识；进一步完善船舶污染垃圾回收站配套设施建设，推进内河标准化船型，加强船舶防污染改造。从源头上减少水污染出现可能性，实现水运绿色发展。

益阳市水运事务中心

2025年4月25日